

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Hasta la fecha se han realizado avances significativos: Documentación Identificación de requerimientos Definición de casos de uso Desarrollo de mockups Arquitectura del proyecto Desarrollo modelo de datos relacional*  *Además de mantener reuniones periódicas con el cliente real del proyecto para retroalimentar avances y realizar una toma de requerimientos adecuada.*  *Se ha cumplido con éxito el diseño de la interfaz y la estructura técnica, lo que deja el camino preparado para el desarrollo técnico del sistema* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Desarrollar una solución tecnológica integral que facilite la gestión de reemplazos de docentes y el control de horas trabajadas para asegurar una administración eficiente y precisa en el Programa de Inglés de Duoc UC, mejorando la calidad educativa y la precisión en el proceso de pago.* |
| Metodología | *Metodología tradicional en Cascada* |
| Evidencias de avance | *Se presentará la arquitectura, el MER, mockups, documentación (planilla requerimientos, casos de uso, acta de constitución).*  *Estas evidencias reflejan el avance en análisis, diseño, desarrollo y planificación del APT, garantizando una base sólida para su posterior desarrollo* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS | Análisis del caso | N/A | 1 Semana | Todos | *El análisis del caso fue exitoso y cumplido en el tiempo estipulado* | *Completada* | *N/A* |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS | Definición del proyecto | N/A | 7 días | Todos | *El proyecto se definió rápidamente en cuanto tuvimos dispuestos el contexto y objetivos* | *Completada* | *N/A* |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS | Elaboración de Carta Gantt | Microsoft Project | 5 días | Felipe Escalona | *El cronograma fue realizado minuciosamente y con éxito* | *Completada* | *Se modificó la fase de programación una vez teniendo los requerimientos y objetivos del cliente real.* |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS | Acta de constitución | Google Workspace | 2 días | Patricio Agurto | *El acta de constitución fue realizada con éxito* | *Completada* | *N/A* |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS | Planilla de requerimientos | Google Workspace | 1 días | Patricio Agurto | *La identificación y toma de requerimientos fue realizada con éxito* | *Completada* | *N/A* |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS | Casos de uso | Star UML | 2 días | Camilo Silva | *Los casos de us fueron realizados con éxito* | *Completada* | *N/A* |
| CONSTRUIR MODELOS DE DATOS PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS | Diseño Entidad - Relación | Datamodeler | 2 días | Camilo Silva | *El modelado de datos tuvo un atraso de 1 semana, pero realizado con éxito* | *Completada* | *El atraso del MER fue resuelto* |
| CONSTRUIR EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE UNA SOLUCIÓN SISTÉMICA | Diagrama de despliegue | Star UML | 2 días | Camilo Siva | *El diagrama de despliegue en Star UML fue realizado con éxito* | *Completada* | *N/A* |
| REALIZAR PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN TANTO DE LOS PRODUCTOS COMO DE LOS PROCESOS | Plan de pruebas | Google Workspace | 7 días | Patricio Agurto | *No hemos llegado a esta etapa* | *No iniciada* | *N/A* |
| OFRECER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA, IMPLEMENTAR SOLUCIONES SISTÉMICAS INTEGRALES PARA AUTOMATIZAR Y OPTIMIZAR PROCESOS | Programación de Plataforma | Github, Visual Studio Code, Discord | 45 días | Todos | *Se ha iniciado la programación de plataforma en VSC.* | *En curso* | *Se trabaja en entorno colaborativo (LiveShare de VSC)* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  *Se sufrió un atrasó del proyecto según lo concordado en la carta Gantt, pero fue solucionado debido a que se identificó con el equipo de desarrollo el atraso, por lo que se estableció recuperar el tiempo perdido y se solucionó el problema que se tenía en un principio.* |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *No se han realizado ajustes al plan de trabajo realizado en primera instancia.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *No hay atrasos.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)